АДМИНИСТРАЦИЯ КРУГЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19

12.03.2019г.	                                                                                  с. Круглое

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Круглянском сельском поселении» за 2018 год

# В соответствии с постановлениями Администрации Круглянского сельского поселения № 78/2 от 16.10.2018 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Круглянского сельского поселения», постановлениями Администрации Круглянского сельского поселения № 78/3 от 16.10.2018 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Круглянского сельского поселения»  администрация Круглянского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Круглянском сельском поселении» за 2018 год, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующей сектором экономики и финансов Поповой Н.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Круглянского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением данного постановления, возложить на Главу администрации Круглянского сельского поселения.

Глава администрации Круглянского

сельского поселения			                     	Н.П. Горностаев

Приложение к постановлению администрации Круглянского сельского поселения от 12.03.2019 г. № 19

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Круглянском сельском поселении»

за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2018 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Круглянском сельском поселении» |
| 1.1 | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования, освещения и водоснабжения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое). | Администрация Круглянского сельского поселения | снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 1.2 | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). | Администрация Круглянского сельского поселения | снижение потребления энергоресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 1.3 | Информирование об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, пропаганда реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением | Администрация Круглянского сельского поселения | снижение потребления энергоресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

Глава администрации Круглянского сельского поселения					Н.П. Горностаев