**АДМИНИСТРАЦИЯ КРУГЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

02.03.2021г. № 23 с. Круглое

**Об утверждении плана мероприятий**

**по благоустройству и санитарной уборке**

**населенных пунктов Круглянского**

**сельского поселения**

 В целях наведения чистоты и порядка на территории Круглянского сельского поселения, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения архитектурного облика населенных пунктов в соответствии с решением Собрания депутатов Круглянского сельского поселения от 28.03.2018 года № 49 «Об утверждении правил благоустройства Круглянского сельского поселения»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной уборке населенных пунктов Круглянского сельского поселения (приложение №1).

 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Круглянского сельского поселения Н.П. Горностаев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено постановлением Администрации Круглянского сельского поселения от 02.03.2021 г № 23 |

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству и санитарной уборке населенных пунктов Круглянского сельского поселения на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | Срок исполнения | Ориентировочная сумма (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | **Примечание** |
| 1. Очистка территории дорог местного значения от снега, устранение скользкости (заключение договоров) | 01.01.2021- по необходимости | 200,00 | Администрация Круглянского сельского поселения |  |
| 2. Проведение двухмесячника весенней санитарной очистки и озеленения населенных пунктов сельского поселения: | 02.03.2021-30.04.2021 | 120,00 | Администрация Круглянского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.1. Очистка от мусора дворовых территорий, тротуаров, газонов, памятников погибших воинов ВОВ | 02.03.2021-30.05.2021 | 120,0 | Администрация Круглянского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.2. Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий, выполнение работ по уборке производственных баз, складских помещений | Постоянно по мере необходимости |  | Собственники зданий или участков |  |
| 2.3. Ликвидация несанкционированных свалок в черте населенных пунктов Круглянского сельского поселения и на подведомственных землях организаций и учреждений любых форм собственности; | 01.03.2021-31.12.2021(по мере необходимости) | 200,0 | Администрация Круглянского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.4. Ремонт детских игровых площадок, поставка песка на детские игровые и спортивные площадки | 01.04.2021-15.07.2021(по мере необходимости) |  | Администрация Круглянского сельского поселения |  |
| 2.5. Ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений, обновление вывесок | 01.04.2021-15.07.2021(по мере необходимости) |  | Собственники зданий или участков |  |
| 2.6. Благоустройство дворовых территорий: создание газонов, клумб, палисадников | 15.03.2021-15.07.2021 |  | Администрация Круглянского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.7. Ремонт и установка скамеек | 15.04.2021-15.06.2021 |  | Администрация Круглянского сельского поселения |  |
| 2.8. Ремонт и окраска пешеходных переходов | 01.05.2021-30.05.2021 | 100,00 | Администрация Круглянского сельского поселения |  |
| 2.9. Благоустройство воинских захоронений:очистка от мусора, проведение ремонтно-восстановительных работ, побелка, покраска, скашивание травы, посадка насаждений и их содержание | до 09.05.2021(скашивание по мере необходимости) |  | Администрация Круглянского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 3.Вывоз мусора от частных домовладений | январь-декабрь |  | Региональный оператор ООО «Экоград-Н» |  |
| 4. Благоустройство пожарных водоемов и пожарных гидрантов | до 15.06.2021 | 47000,0 | Собственники объектов |  |
| 4.1. Очистка от мусора, углубление, оборудование площадок для разворота пожарной техники | апрель-июнь |  |  |  |
| 4.2. Установка дорожных знаков | по мере необходимости | 100,00 | Администрация Круглянского сельского поселения |  |
| 5. Создание и благоустройство места для отдыха возле воды на территории Павло-Очаковской косы | май-июнь |  | Администрация Круглянского сельского поселения |  |
| 6. Приведение в надлежащее состояние предприятий общественного питания, объектов торговли, рынков и прилегающей к ним территории:- ремонт (покраска, восстановление) фасадов, вывесок, входных дверей в здания;- уборка и вывоз мусора с прилегающих территорий;- очистка стен и витрин от расклеенных объявлений. | июнь-июль (по мере необходимости) |  | Собственники объектов |  |
| 7. Организация работ по ремонту дорог, тротуаров по поселению: | март-апрель | 1300,0 | Администрация Круглянского сельского поселения |  |
| 7.1. Грейдирование дорог | март-апрель | 100,00 | Администрация Круглянского сельского поселения |  |
| 7.2. Ямочный ремонт дорог(после проведения весеннего осмотра) | март-апрель | 1200,00 | Администрация Круглянского сельского поселения |  |
| 7.3 Организация и проведение работ по расчистке полос отвода автомобильных дорог местного значения от деревьев, угрожающих обрывом трасс воздушных линий электропередач | В течении года |  | Администрация Круглянского сельского поселения, ГУП РО"РОСТОВАВТОДОР" |  |
| 8. Заключение договоров по уборке территории сельского поселения, скашиванию травы | апрель-октябрь | 300,00 | Администрация Круглянского сельского поселения |  |
| 8.1 Привлечение граждан, стоящих на учете в Центре занятости населения к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленения | В течении года |  |  |  |
| 9. Организация спиливания опасных деревьев в населенных пунктах поселения | январь-декабрь | 600,0 | Администрация Круглянского сельского поселения |  |
| 10.Окашивание травы на территории поселения | апрель-октябрь | 300,0 | Администрация Круглянского сельского поселения |  |
| 11.Отлов безнадзорных животных | Постоянно (по мере необходимости) | 40,0 | Администрация Круглянского сельского поселения |  |
| 12. Ремонт уличного освещения | январь-декабрь | 300,0 | Администрация Круглянского сельского поселения |  |
| 13. Выявление бесхозяйно содержащегося имущества (здания, строения, жилые дома, дороги, сети), принятие мер по приведению в надлежаще состояние | январь-декабрь |  | Администрация Круглянского сельского поселения |  |
| 14. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов | постоянно |  | Администрация Круглянского сельского поселения |  |
| 15. Выявление административных правонарушений правил организации благоустройства и озеленения территории, правил организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | постоянно |  | Администрация Круглянского сельского поселения |  |